# Charlotte 个人品牌建站 · 完整项目复盘

版本：v2（含用户补充的 5 大块分析与系统化 SOP 提炼）
项目周期：2026-06-09 ~ 2026-06-11（3 天密集开发）
当前版本：v2-mobile-responsive (Git tag: 3ff4d90)  ·  部署：GitHub Pages + Cloudflare Pages

# 一、项目全景时间线

## Phase 0：内容收集 · 2026-06-09（无代码，纯沟通）

| 任务 | 成果 |
| --- | --- |
| 获取原始简历 | Charlotte-Chi-Resume.html → 提取全部经历 |
| 内容方案定稿 | 网站内容方案_文字版.md（8 模块文案 + 中英对照） |
| 项目访谈 | CAME / Teknos / Alten / Yizhong+Shengshi 四家公司职责细节 |
| 收集素材 | 9 张截图（translator-q / wechat-auto / came-website 等）+ SVG banner |
| 推荐信收集 | 4 人推荐语（Suzie Upson / Bogza+殷 / Jessica Lu / Nina Cai） |

✅ 做对的：内容先于设计，先搞清楚"说什么"再"怎么呈现"。

❌ 可以更好：素材尺寸没有在采集阶段规范，导致后期 AI 板块图片适配困难。

## Phase 1：设计探索 · 2026-06-09 ~ 06-10（8 轮配色尝试）

这是整个项目最曲折的阶段。几乎所有的时间浪费都发生在这里。

| 轮次 | 方案 | 结果 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原始多色版 | ❌ 被拒 | "好丑" |
| 2 | Apple 白版（A-apple-white） | ⏸️ 保留但放弃 | 太普通 |
| 3 | 暖中性版（C-warm-neutral） | ⏸️ 保留但放弃 | 太普通 |
| 4 | 深色高级版（B-dark-premium） | ❌ 被拒 | "矫枉过正" |
| 5 | 暖蓝版（#47c2dc/#084a94） | ❌ 被拒 | "应该先让我看配色方案再做出来" |
| 6 | 5 套北欧配色对比 | ⏸️ 未评价 | — |
| 7 | 北欧雾蓝版 | ⏸️ 未评价 | — |
| 8 | Dark Explorer | ⏸️ 未确认 | — |

⚠️ 重要事实补充：最终 Neumorphism 蓝方案能够成功，是因为用户在网上下载了一个固定的提示词模板，发给 AI 后按照那个模板做出来的。这不是 AI 独立的设计能力，而是用户提供了关键的设计参考输入。这一点在初版复盘中被遗漏了。

本轮教训：

设计探索必须在开发前完成，不可并行

"试试看" → "做出来"之间应有一个中间环节（截图/参考链接/色板卡片），而不是直接出完整 HTML

用户说"好丑"时应追问方向，而不是继续出更多方案

最多提供 2 个方向对比，而不是 8 个

## Phase 2：v1 桌面版开发 · 2026-06-10（~8 小时）

| Commit | 内容 |
| --- | --- |
| 9b57036 | Initial portfolio website — 完整单页（9 模块） |
| 88d9541 | Fix hero resume button link path |
| 4ad9455 (tag: v1-desktop) | Resume button follows language switch — 完成双语切换 |

v1 架构：

Neumorphism 设计系统（2 层嵌套阴影）

9 个模块：Nav → Hero → Experience → Case Study → Portfolio → AI → Recommendations → Downloads → Footer

双语 data-i18n 切换（纯 JS，无 i18n 库）

2 个断点（900px / 480px）——实际上只适配了桌面端

3 个浮动玻璃态 blob 装饰

v1 已知未完成事项：

移动端 <900px 从未测试

图片无 lazy loading

AI 板块在移动端的布局未定义

中英文简历 PDF 未导出

未部署

## Phase 3：v2 移动端响应式 · 2026-06-10 ~ 06-11（14 小时，13 commits）

这是项目最痛苦的一段。一进移动端就发现导航栏消失 + AI 图片全崩。围绕两个核心问题展开了多轮修复。

| Commit | 内容 | 问题 |
| --- | --- | --- |
| 7628ca8 | 响应式修复：hamburger + 4 级断点 + 图片响应式 | 全局 img 规则破坏布局 + hamburger 白色横杠 |
| fcb49a6 | 修复：移动端 nav + AI 图片（第 1 轮） | 图片继续拉伸 |
| 6abcd57 | 修复v2：移除全局 img 规则（第 2 轮） | 用户要求回退导航栏 |
| d5c9292 | 修复v3：回退导航至 v1 + flex min-height（第 3 轮） | "它还是触发拉伸了！！！" |
| cda1d91 | 修复AI：aspect-ratio（第 4 轮） | 桌面版被影响 |
| f8930d4 | 修复v4：桌面端恢复，移动端隐藏（第 5 轮） | 绝望尝试 |
| 3ff4d90 (tag: v2) | absolute 包裹 + 水平滑动 + 圆点导航 | ✅ 最终正确方案 |

### 核心问题：AI 图片拉伸（5 轮才解决）

根因追踪：

图片 1200×400，宽高比 3:1，容器在 flex 上下文中

Flexbox 的 min-height: auto 允许元素按内容自然尺寸撑大

图片 intrinsic size > 容器限制 → 溢出

scrollIntoView 触发页面级滚动 → flexbox 重算 → 图片再拉伸

全局 img 规则覆盖了 object-fit: cover

最终方案：position: absolute + aspect-ratio: 3/1。图片完全脱离 flex 文档流，容器尺寸由 aspect-ratio 严格约束，不受任何滚动重算影响。

根本原因：AI 在跟 flexbox 的默认行为"对抗"而不是"利用"——应该在修复前打开 DevTools 量 computed height，而不是靠猜。

| 轮次 | 尝试方案 | 失败原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全局 CSS 规则 | 破坏已有布局 |
| 2 | flex 容器内修改 | 没理解 min-height: auto |
| 3 | 加 min-height: 0 | 效果不一致 |
| 4 | 换 aspect-ratio | 没脱离文档流 |
| 5 | position: absolute | ✅ 有效 |

### 导航栏 hamburger（3 轮失败）

| 轮次 | 尝试 | 反馈 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 添加 hamburger + CSS 动画 | "白色横杠 + 黑线" |
| 2 | 设透明背景 | "变成 3 条了" |
| 3 | 回退到 v1（缩小字号+间距） | ✅ 满意 |

教训：毛玻璃 + neumorphism 深色阴影不适合做折叠菜单的视觉风格。6 项导航在 320px 下仍可见——折叠不是唯一选择。

| 问题 | 根因 | 解决 |
| --- | --- | --- |
| 圆点出现在错误位置 | Python 替换占位符放错 | 手动核对 HTML 嵌套 |
| 圆点被拉长 | button { min-height: 44px } 全局规则 | 加 min-height: 0 |
| 按钮触发图片拉伸 | scrollIntoView 副作用 | 改用 scrollTo + offsetLeft |
| 箭头按钮也触发拉伸 | 同上 | 移除箭头，手势 scroll-snap |
| 测试和正式文件不同步 | 改了 test 文件没 merge | 直接改 index.html |

## Phase 4：简历系统 · 2026-06-11（7 commits）

| Commit | 内容 |
| --- | --- |
| 1de378e | 新增简历v2(英文Gmail+个人链接) + 邮箱跟随语言切换 |
| 6aea643 | 中文简历+网站：个人网站链接 + 英文简历v2上线 |
| 228f0bb | 英文简历v2 PDF导出 + 下载链接改为PDF |
| 8438859 | 英文简历v2替代旧版 |
| 4b1efa9 | 重新导出PDF：中文含个人网站链接、英文v2同步 |
| b27e9d3 | 清理docs：删除旧版英文简历 + 废弃 full-cv 方案 |

关键沟通错误：

错误 1：新增按钮 vs 替代旧版 ——用户问"难道不应该替代之前的一页简历吗？你新增一个按钮是什么意思？"——没确认就动手。

错误 2：邮箱替换错了 ——第一次把中文简历的 Foxmail 也改成了 Gmail。用户纠正：英文用 Gmail（国际送达保障），中文保留 Foxmail（国内直达）。最终用 JS 语言切换动态换 mailto: 和显示文本。

docs 清理：删除 resume-en.html/pdf、full-cv-en-vA.html、full-cv-en-vC.html。保留 8 个文件：CAME 复盘（中/英）、完整 CV、简历（中/英 HTML+PDF）、工作职责导出、导出脚本、推荐信。

# 二、用户补充反馈深度分析

以下内容是用户在复盘基础上补充的 5 大块关键反馈，系统分析并附带调研结果和解决方案。

## 板块 1：版本管理与编号方案

问题描述：

版本回退有时退过了头，AI 无法准确识别时间线。每次改动应该用数字命名版本，让回退和修改更方便辨识。

分析：

当前只有 2 个 tag（v1-desktop / v2-mobile-responsive），中间 10+ commit 没有可读版本号。比如 "AI 图片修了 5 轮"——应该标记为 v2.1、v2.2、v2.3……而不是靠 commit message 去翻。

方案：版本编号规范（所有项目通用）

| 阶段 | 编号 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 桌面版基线 | v1 | v1-desktop |
| 移动端响应式 | v2 | v2-mobile-responsive |
| 修复迭代 | v2.x | v2.1（首次AI修）、v2.2（第二次AI修） |
| 功能新增 | v3 | v3-resume-system |
| Bugfix | v3.x | v3.1-fix-email-switch |

每个版本都在 git 打 tag。回退时指定 tag 名即可，不再需要翻 commit history。

## 板块 2：设计与 UI 工具链解决方案

问题描述：

DeepSeek 出不了有审美的配色方案，AI 的 UI 设计也不令人满意。最终的成功是因为用户在网上下了一个固定提示词模板发给 AI，按那个模板做出来的——这不是 AI 独立的设计能力。需要调研其他人是怎么搭配工具链的（软件/插件/模型嵌套）。

初版复盘遗漏的事实：

最终 Neumorphism 蓝方案的设计不是 AI 独立完成的。用户在网上找到了一个固定的提示词模板，提供给了 AI，AI 按照那个模板执行才得以成功。这说明 AI 在没有高质量设计参考输入时，无法独立产出有审美的方案。

调研结果：当前（2025-2026）最佳设计协作工具链

| 工具/方案 | 核心能力 | 适合场景 |
| --- | --- | --- |
| Claude Design | 上传 Figma/截图 → 自动抽取设计系统 → 多屏原型 → Handoff Bundle 交代码 | 设计全流程 |
| Figma MCP | Claude 直接读 Figma 图层/颜色/间距/组件 → 代码和设计双向同步 | 设计师 + AI 协作 |
| awesome-design-md (GitHub) | 58+ 品牌设计系统写成 DESIGN.md（Linear/Stripe/Apple 色值/字体/间距） | 设计参考 + prompt 输入 |
| shadcn/ui Figma Kit | Figma 组件库和代码 1:1 匹配 | 前后端一致性 |
| DESIGN.md 放项目根目录 | AI 直接读取颜色/字体/间距规范，一次定义永久遵守 | 长期维护 |

核心结论：

没有 AI 能独立解决配色审美问题。正确的路径是：人类找参考（Dribbble / 品牌规范 / awesome-design-md）→ 把参考的结构化数据（DESIGN.md）喂给 AI → AI 在既定框架内执行。这要求团队在项目启动时就定义 Design System，而不是边做边想。

## 板块 3：过时信息导致的决策错误

问题描述：

Gitee Pages 服务器已经关闭，但 AI 没有查证就直接基于"Gitee Pages 可用"的假设进行工作，导致做了无用功。

查证结果：

| 时间 | 状态 |
| --- | --- |
| 2023-2024 | Gitee Pages 开始整顿/限制 |
| 2024-2025 | 暂停服务 |
| 2025 | 确认停运，不再提供服务 |

根源：AI 的知识截止日期早于服务变更时间，但没有在行动前主动验证。

方案：涉及第三方服务状态时，AI 必须先搜索确认当前状态再行动。用户也应该意识到 AI 的知识有时效性，涉及"这个服务还能不能用"的问题应直接提醒 AI 去查。

## 板块 4：技术开发循环绕圈与代码审查方案

问题描述：

每次都是用户观察到根因、给出具体指令后 AI 才会去研究去做。反映三个问题：(1) 代码审核需要工具介入；(2) 问题排查方式需要系统化；(3) AI 绕圈圈（AI 图片修了 5 轮）——其他人怎么解决的？

调研结果：解决 AI 绕圈的专用工具

| 工具 | 原理 | 适用 |
| --- | --- | --- |
| LoopLens MCP | 检测 AI 是否重复操作相同文件/命令 → 检测到循环就建议换方向 | Claude Code 直接装 MCP |
| Autonomous QA Loop | 每次审核用全新 agent（无历史记录）避免偏见 | Prompt 模式 |
| No-No Debug | 自动记录每次错误/修复到 error_log.md，跨 session 累积规则 | Skill 模式 |
| Pi Review Loop | 让 agent 自审到真的没问题才停，带 fresh context 模式 | npm 包 |
| 3-Prompt 管道 | 意图提取 → Bug 寻找 → 修复建议，三步分开 | 纯 prompt 技巧 |

代码审查工具：

| 工具 | 做什么 |
| --- | --- |
| antislope-ai | 每次保存自动本地审查（命名规范/边界风险/文档缺失） |
| Plex | 在新上下文中审查代码，不继承作者偏见 → 发现真实 bug |
| code-review-graph | 代码关系图谱，改一处自动分析波及范围 |

AI 绕圈的根因分析：

当 AI 在一个问题上反复尝试但无效时，核心问题不是"不够努力"，而是判断方向的能力缺失。在 AI 图片修复案例中，每一轮都在改不同的 CSS 属性（flex / aspect-ratio / min-height），但没有一轮先打开 DevTools 确认当前各元素的实际 computed 值。解决方案：AI 在遇到 Bug 时，必须先"量化"（量尺寸、截图、读 computed style），再"定位"（找根因），最后"修复"（改代码）——这个顺序不能乱。

## 板块 5：文档读取编码问题（PDF/Word/Excel/PPTX）

问题描述：

AI 读取 PDF 时出现中文乱码，但有时选择绕过乱码、忽略重要信息直接出结果，而不是告诉用户哪里乱码或自行解决。

当前 AI 对四种格式的读取能力：

| 格式 | 中文读取 | 英文读取 | 问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| PDF | ⚠️ 有乱码 | ✅ 正常 | CID 编码 + 缺少 ToUnicode CMap → 解析库无法映射 |
| Word (.docx) | ✅ 正常 | ✅ 正常 | — |
| Excel (.xlsx) | ✅ 正常 | ✅ 正常 | — |
| PPTX | ✅ 正常 | ✅ 正常 | — |

PDF 乱码根因：

PDF 使用 CID 编码（复杂字体）+ 缺少 ToUnicode CMap → 解析库无法将字形映射到 Unicode

非嵌入字体：PDF 引用系统字体名但系统中没有 → 映射失败

扫描件（图片型 PDF）完全没有文本层 → 任何文本提取工具均无效

修复方案（按优先级）：

优先用 PyMuPDF 尝试提取，比 pdfplumber 对中文支持更好

如果失败 → 用 PaddleOCR（深度学习 OCR，支持中英文混排）

如果还是乱码 → 明确告知用户"此 PDF 第 X 页乱码"，而不是跳过

# 三、PDF 排版留白问题专项分析

用户反馈：简历和详细履历的 PDF 经常出现部分板块留白太多、字体大小不一致、内容有时全部挤压在一起有时又太过分散的问题。一页简历调了很久，详细履历因为页面太多暂时放弃。

根因分析：

1. HTML → PDF 技术方案本身缺乏布局约束机制

当前方案是用 HTML + CSS 写好页面结构，然后通过 Playwright 的 page.pdf() 将浏览器渲染结果输出为 PDF。浏览器对 flex/grid 的计算逻辑与 InDesign/Word 的排版逻辑完全不同：

Resume 的间距使用 2/4/6/8/10/12px 混用——不是任何倍数的关系

Full CV 的 flex:1 意味着内容多就压缩、内容少就拉伸——留白多少是 flexbox 算出来的，不是设计决定的

两个页面在 A4 上的内容高度不可预测，改一行字就可能让整个页面的 spacing 重新分布

2. 字体没有模数比例（Typographic Scale）

英文简历里用了 22pt / 10.5pt / 9.5pt / 8.5pt / 8pt / 7.5pt 共 6 个层级，但这不是任何标准比例（如 1.25x Major Third）。视觉上"哪里不对"但说不出——因为没有层级间的比例关系。

3. 多页 CV 的 flex 结构随内容变化不可控

封面页内容少 → flex:1 拉伸 → 大片留白。ALTEN 页内容多 → flex 把所有东西挤在一起。没有 page-break-inside: avoid 控制分页行为，没有 min-height / max-height 约束。这就是为什么一页简历勉强能调（内容固定），但多页 CV 无法调好——每次修改的效果都依赖于当前内容量和浏览器计算。

解决方案（双方案并行）：

方案 A（首选）：Python → Word → PDF

python-docx 可以精确控制：字体层级（pt 固定单位）、间距网格（cm/mm 绝对单位）、分页行为（page-break 精确指定）、页眉页脚。输出是"规范文档"级别，不是杂志排版级别，但 CV 使用完全足够。不会出现 flex 乱算导致的留白问题，改内容不会导致整个布局重新分布。

技术验证：已成功用 python-docx 导出了 work-experience.docx（4 家公司工作职责，中英文混合，排版稳定）。

方案 B（备选）：Canva 排版

AI 不能直接操作 Canva 界面，但可以把内容按 Canva 格式整理好（标题/正文/列表逐段标清），给出完整的排版规范（字体、字号、颜色、间距、每页结构），用户在 Canva 里拖拽粘贴即可。

| 维度 | 方案 A: Word→PDF | 方案 B: Canva |
| --- | --- | --- |
| 排版精度 | 高（绝对单位控制） | 最高（可视化拖拽） |
| AI 参与度 | 全程自动化 | 只能出规范和内容模板 |
| 修改成本 | 改代码重新运行即可 | 手动调整 |
| 适合场景 | 简历/CV/正式文档 | 作品集/展示型文档 |
| 交付周期 | 分钟级 | 小时级（需人工操作） |

# 四、网格系统 + 字体模数比例：提前规划方案

用户的建议：未来项目在设计阶段就提前把页面按网格划分，给到的版本有网格线条方便设计和 UI，上线前再隐藏网格。

结论：完全可行，且是行业最佳实践。

## 网格系统（Grid Overlay）

设计阶段在页面上叠加半透明网格线，上线前隐藏。纯 CSS 实现：

实现方式：

CSS 中预设 .grid-overlay 类，默认 display: none

设计阶段给 <html> 加一个 debug 类名（或 URL 参数 ?debug=true），网格显示

上线前去掉即可——不需要删除代码，切换一个类名的事

也可以用独立 grid-debug.html 做半透明叠加层，所有内容模块对齐到网格线

## 字体模数比例（Typographic Scale）

定义一套有数学关系的字号层级，而不是凭感觉选大小。

推荐比例：

| 比例名 | 比值 | 适合场景 |
| --- | --- | --- |
| Minor Second | 1.067 | 连续文本密集型（如简历） |
| Major Third | 1.250 | 信息页面（标准网站）——推荐 |
| Perfect Fourth | 1.333 | 展示型页面（作品集/营销页） |

以 Major Third (1.25) 为例：

| 变量名 | 计算 | 大小 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| --text-xs | 16/1.25² | ~10px | 辅助标注 |
| --text-sm | 16/1.25 | ~13px | 正文次要信息 |
| --text-base | 1rem | 16px | 正文 |
| --text-md | 16×1.25 | 20px | 小标题 |
| --text-lg | 16×1.25² | 25px | 标题 H3 |
| --text-xl | 16×1.25³ | 31px | 标题 H2 |
| --text-2xl | 16×1.25⁴ | 39px | 标题 H1 |
| --text-3xl | 16×1.25⁵ | 49px | Hero 大标题 |

## 推荐的未来项目启动流程

| 步骤 | 做什么 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| Step 1 | 定网格：几列？间距多少？边距多少？ | 12 列 + 20px gutter（推荐默认值） |
| Step 2 | 定字体比例：选一个模数 | 1.25 (Major Third) 或 1.333 (Perfect Fourth) |
| Step 3 | 定义 Design Tokens：颜色/间距/圆角 | CSS 变量表 + DESIGN.md |
| Step 4 | 你确认一次网格和比例 | 签收后才能进入开发 |
| Step 5 | 开发阶段：网格可见，模块对齐到网格 | .grid-overlay 显示 |
| Step 6 | 上线前：隐藏网格 | .grid-overlay 隐藏或删除 |

这套骨架搭好之后，用户只需要确认一次。后续所有修改都基于这套规则——不会再出现AI 问"缩小到多少"，用户说"1/3 还是 1/2"这种需要临时决策的情况。所有间距、字号、边距都是预先定好的，直接套用。

# 五、数据统计

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总 commit | 16 |
| Git tags | 2（v1-desktop, v2-mobile-responsive） |
| 总代码行 | 1633 行（纯 HTML+CSS+JS 单文件） |
| 模块数 | 9 |
| 断点层级 | 4（900 / 768 / 600 / 480px） |
| 图片总数 | 10 张（全部 loading="lazy"） |
| 简历版本 | 2 套 4 文件（中/英 HTML + PDF） |
| 设计探索轮次 | 8（最终靠用户提供的 prompt 模板成功） |
| AI 图片修复轮次 | 5（根因：未先量化再修） |
| Hamburger 尝试轮次 | 3（最终放弃，回退 v1 方案） |
| 部署目标 | 2（GitHub Pages + Cloudflare Pages，Gitee Pages 已停运） |

# 六、深度问题分析

## 问题 1：没有阶段性验收就把 v1 推到了"完成"

v1 看起来"做完了"但移动端从未被测试。在打 v1-desktop tag 之前就应该声明"这是桌面版 v1，移动端尚未适配"。

## 问题 2：修复过程没有诊断数据

AI 图片修了 5 轮，每一轮都在"猜"——没有一次打开 DevTools 检查 computed height。正确的做法：先量化再修。

## 问题 3：设计探索和开发混在一起

8 套配色方案投入约 40% 时间但产出为零。核心矛盾：用户要参考和对比，但 AI 只能做成 HTML 才能展示。应该用截图/色板卡片/Figma 而非完整 HTML。

## 问题 4：沟通中的"做"和"想"没有分开

用户说"做一个看看"→ AI 理解为需求，做了完整方案。用户说"试试看"→ AI 花了 2 小时做出来。应该先确认方向再快速原型（<30min），而不是直接出完整成品。

## 问题 5：版本没有系统化管理

13 个修复 commit 只有 2 个 tag。回退只能靠翻 commit message。未来每个阶段性改动打数字 tag。

## 问题 6：HTML→PDF 方案不适合多页版式文档

浏览器 flex 计算与专业排版软件逻辑不同。一页简历勉强可调，多页 CV 无法稳定输出。首选 Python→Word→PDF，备选 Canva。

## 问题 7：第三方服务状态未经验证

Gitee Pages 已停运但 AI 没有主动查证就基于可用假设开展工作。涉及服务状态的问题必须先搜索确认。

# 七、做得好的地方

## 技术选型正确

纯 HTML/CSS/JS 单文件，部署极简，无构建工具，加载飞快

data-i18n 双语方案优雅：天然 SEO 友好，切换即时无刷新

## 版本控制意识

v1 打 tag 后才改 v2，用户可以随时 git checkout 回退

每个修复阶段都有 commit，方便逐段回滚

## 邮箱策略合理

英文 → Gmail（国际送达保障），中文 → Foxmail（国内直达）

语言切换时动态换 mailto: 和显示文本，一个源文件维护

## 最终 AI 图片方案经得起推敲

position: absolute + aspect-ratio + object-fit: cover

所有浏览器行为一致，不受 flex 上下文影响，无需 JavaScript

# 八、SOP 提炼（下次直接套用）

## 项目启动阶段

| 步骤 | 做什么 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 1. 内容定稿 | 收集文案/图片/数据，确认模块结构 | 内容方案文档，签收后才能进入下一步 |
| 2. 设计对齐 | 出 2 个方向（截图/参考链接），用户选一个 | DESIGN.md + 网格 + 字体比例 |
| 3. 技术实现 | 先桌面端 → 打 tag → 再移动端 → 逐一 breakpoint 测试 | 每个阶段打数字 tag |
| 4. QA | 桌面 1920/1440/1024 + 平板 900/768 + 手机 600/480/375/320 | 跨浏览器验证 |

## Bug 修复 SOP

量化问题：量尺寸、截图、记录（打开 DevTools 看 computed values）

定位根因：不要猜，用数据找出是 CSS 规则问题还是内容问题

出一个最小复现：isolate the pattern

提出方案 + 预期效果

改一个地方，测一个地方

确认不影响其他模块

## 沟通规范

| 场景 | 正确做法 |
| --- | --- |
| "做一个看看" | 先确认方向，再快速原型（<30min），不是出完整方案 |
| "帮我改一下" | 重复确认需求："你的意思是……？" |
| "试试这个方案" | 先说预期效果，再动手，动手前确认 |
| 替代 vs 新增 | 先问清楚再操作 |
| 第三方服务状态 | 先搜索确认当前状态，不依赖训练数据 |

## 设计阶段网格 + 字体规范

| 项目 | 默认推荐 | 可选项 |
| --- | --- | --- |
| 列数 | 12 列 | 8 列 / 6 列 |
| Gutter | 20px | 16px / 24px |
| 字体比例 | Major Third (1.25) | Perfect Fourth (1.333) / Minor Second (1.067) |
| 基准字号 | 16px (1rem) | 14px / 18px |
| 网格显示 | .grid-overlay + html.debug | 独立 grid-debug.html |

# 九、未完成事项

| 优先级 | 事项 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 🟡 中 | Dark Explorer 配色用户确认 | 已搁置 |
| 🟡 中 | Full CV 排版（待用 Word→PDF 方案解决） | 待重新启动 |
| 🟡 中 | PDF 读取中文乱码问题（PaddleOCR 方案待实施） | 待测试 |
| 🟢 低 | 安装 LoopLens MCP / No-No Debug 等调试工具 | 待配置 |
| 🟢 低 | 微信推文 9 宫格确认 | 等待用户 |
| 🟢 低 | 头像/照片上传到 hero 区域 | 需用户提供照片 |
| 🔵 远期 | 自定义域名绑定 | 未开始 |
| 🔵 远期 | Python 后端 CMS | 未开始 |

—— EOF ——